VORTEX AVIATION COMPLIANCE ECOSYSTEM

VORTEX — APROVAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO M0–M7 COM RESSALVAS

Retorno oficial de revisão ao plano de execução (Fases 1–3 + exportação VPS)

07 de setembro de 2026

Atenção: este documento estabelece as condições formais de engenharia para o início da implementação das Fases 1 a 3. Deve ser lido integralmente antes de qualquer atividade de código. O cumprimento das 6 ressalvas técnicas elencadas é requisito bloqueante para a homologação dos respectivos marcos.

### 1. Decisão (Veredito)

O plano de implementação referente aos marcos M0 a M7 (Fases 1 a 3 locais em Docker Compose e posterior exportação para VPS) é APROVADO COM RESSALVAS. A arquitetura macro proposta, o sequenciamento técnico — em especial a priorização do Ledger imutável antes da camada de domínio —, o isolamento disciplinado do escopo às Fases 1 a 3 e o alinhamento à declaração explícita de lacunas (conforme a Regra 10 do CLAUDE.md) demonstram excelente rigor metodológico e são integralmente ratificados.

Contudo, a execução técnica não deve ser iniciada sem a incorporação imediata das 6 ressalvas mandatórias detalhadas neste instrumento. Tais ressalvas corrigem inconsistências estruturais de banco de dados, falhas de isolamento de contexto de segurança em camada HTTP, riscos de incompatibilidade entre a Resolução ANAC nº 458/2017 e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), além de prever a completude de observabilidade e atomicidade transacional.

Cada ressalva passa a constituir critério de aceite adicional e eliminatório para a conclusão e homologação de seus respectivos marcos de entrega.

### 2. O que foi Aprovado sem Ressalvas

Os seguintes elementos do plano de trabalho foram validados e devem ser preservados sem alterações conceituais:

- Ordem Ledger-Primeiro (M1 antecedendo M3): abordagem tecnicamente perfeita. Visto que toda operação de escrita do ecossistema ancora blocos no Ledger central, a disponibilidade prévia do ledger-service elimina retrabalhos e refatorações em massa nos serviços de domínio.

- Escopo restrito às Fases 1–3: conformidade com a diretriz do CLAUDE.md de construir e validar progressivamente uma fase por vez, postergando as Fases 4 a 8 para ciclos subsequentes.

- Declaração transparente de lacunas: a definição de adaptadores funcionais SIMPLE para assinaturas, com stubs explícitos para integrações GOVBR e ICP_BRASIL, bem como o tratamento de integrações N2 externas (Receita Federal, SACI, RAB) como pendências declaradas, atende perfeitamente à Regra 10 e ao modelo de validação em níveis N0–N3.

- Micro-frontends e isolamento: implementação da Shell federada e do aplicativo Rconta completo (7 módulos e 2 menus), mantendo os 7 aplicativos restantes como remotes stub com isolamento estrito de falhas em Module Federation.

- Estrutura de marcos M0–M7 verificáveis: segmentação clara de entregas atômicas com critérios objetivos de aceite e verificação antes de cada transição.

- Padrão de engenharia e stack: adoção de migrações em SQL puro com node-pg-migrate, aplicação dos seeds canônicos de permissões e controle de monorepo via pnpm e Turborepo.

### 3. Ressalvas Técnicas (Condições Obrigatórias de Aprovação)

3.1 RESSALVA 1 — Lista canônica de schemas incompleta

- Problema: o plano menciona que a migração inicial 000 criará apenas 14 schemas no PostgreSQL. O contrato global do CLAUDE.md estabelece 19 schemas canônicos.

- Correção exigida: a migração 000 deve provisionar obrigatoriamente os 19 schemas desde o início: identity, professional, stock, recruitment, market, communication, mro, ops, training, airport, ledger, protocol, documents, signatures, catalog, subscriptions, oauth, compliance e notifications. Isso previne futuras migrações destrutivas na chegada das Fases 5 a 8.

- Marco afetado: M0.

- Status: ☐ Pendente de incorporação.

3.2 RESSALVA 2 — Especificação de particionamento do Ledger vs. Chave global

- Problema: a especificação define block_index BIGSERIAL global. No PostgreSQL, índices únicos e chaves primárias globais não operam nativamente de forma simples sobre tabelas particionadas por mês sem inclusão da chave de partição.

- Correção exigida: adotar uma das seguintes alternativas sem ambiguidade:
Opção A (Particionado): manter particionamento mensal com sequence global dedicada para block_index, índices UNIQUE por partição e função verify_chain explicitamente construída para iterar pelas partições ordenadas por created_at.

- Opção B (Tabela única): simplificar para tabela ledger.ledger_blocks única com índice composto em created_at e block_index, postergando o particionamento para quando houver escala massiva de produção.

- A opção selecionada deve ser expressamente documentada no relatório técnico do marco.

- Marco afetado: M1.

- Status: ☐ Pendente de incorporação.

3.3 RESSALVA 3 — Injeção de contexto de sessão para RLS via camada HTTP

- Problema: as funções de segurança current_tenant_ids() e current_company_ids() exigem variáveis de sessão do banco de dados. Se o gateway/auth não injetar esse contexto antes da execução das queries, o Row-Level Security funcionará apenas em testes manuais via terminal SQL (psql), falhando totalmente nas requisições HTTP da API.

- Correção exigida: definir como entregável obrigatório do middleware/interceptor do gateway a extração do token JWT e a execução transacional de SET LOCAL app.tenant_ids = ... e SET LOCAL app.company_ids = ... a cada requisição antes de delegar a query aos repositórios. O teste de RLS deve comprovar o bloqueio (código HTTP 403) diretamente via chamadas de API.

- Marco afetado: M2 e M3.

- Status: ☐ Pendente de incorporação.

3.4 RESSALVA 4 — Conformidade LGPD vs. Imutabilidade do Ledger (Pseudonimização)

- Problema: a imutabilidade da Resolução ANAC nº 458/2017 proíbe a exclusão de blocos, enquanto a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) exige o direito à anonimização/eliminação de dados pessoais. Se o payload do Ledger contiver dados pessoais não tratados em claro, haverá conflito regulatório insolúvel.

- Correção exigida: o payload JSON armazenado no bloco do Ledger jamais poderá conter PII crua (nomes civis, CPFs, e-mails, telefones ou endereços). O Ledger deve registrar exclusivamente identificadores UUID, metadados de domínio, hashes SHA-256 e estruturas pseudonimizadas. O módulo de dados cadastrais da Rconta guarda a informação civil que poderá ser anonimizada sem quebrar a integridade criptográfica da cadeia.

- Marco afetado: M1 (motor) e M4 (documentos/privacidade).

- Status: ☐ Pendente de incorporação.

3.5 RESSALVA 5 — Atomicidade e garantia anticoncorrência no Protocolo

- Problema: sob requisições concorrentes massivas, a geração do protocolo formatado AAAA-NNNNNN pode sofrer condições de corrida (race conditions), resultando em duplicidades ou gaps sequenciais não controlados.

- Correção exigida: implementar constraint estrita UNIQUE (protocol_year, sequence_number) associada ao uso obrigatório de pg_advisory_xact_lock no momento da reserva sequencial dentro da transação. O teste automatizado de estresse deve submeter emissões concorrentes paralelas e comprovar colisão zero.

- Marco afetado: M1.

- Status: ☐ Pendente de incorporação.

3.6 RESSALVA 6 — Observabilidade base e explicitação de fronteiras de escopo

- Problema: ausência de especificação inicial de rotas de integridade sistêmica e falta de demarcação formal para componentes satélites (como Central de Comunicação e RLoja).

- Correção exigida:
Incluir em todos os serviços a rota padronizada GET /health respondendo { "success": true, "data": { "status": "ok" } } e logging estruturado via biblioteca pino desde o marco M0.

- Declarar explicitamente no relatório de escopo que a Central de Comunicação (Chat/E-mails/Comunicados) e a RLoja são componentes pertencentes à Fase 8, evitando expectativas funcionais prematuras nas Fases 1 a 3.

- Marco afetado: M0 e relatório de encerramento do M6/M7.

- Status: ☐ Pendente de incorporação.

### 4. Critérios de Aceite Adicionais por Marco

A tabela abaixo consolida as verificações que devem ser realizadas antes da homologação de cada etapa:

| Marco | Critério Original do Plano | Critérios Adicionais (Ressalvas VORTEX) |
| --- | --- | --- |
| M0 | Monorepo Turborepo + Docker Compose base + Migração 000. | Provisionamento completo dos 19 schemas canônicos; GET /health e logger pino configurados em todos os microserviços. |
| M1 | Ledger imutável + Protocolo AAAA-NNNNNN + Auditoria. | Definição técnica da arquitetura de particionamento/tabela única; pg_advisory_xact_lock no protocolo; payload 100% pseudonimizado (sem PII em claro). |
| M2 | Auth (JWT, 2FA TOTP, sessões) + Gateway (Rate limit, Idempotência). | Middleware de Gateway injetando transacionalmente SET LOCAL app.tenant_ids e app.company_ids a cada request; padronização { success, data, error }. |
| M3 | Rconta backend (Identity, Professional, Stock, Recruitment, Catalog/Subscriptions mínimos). | Comprovação de RLS via chamadas HTTP (cenários de acesso cruzado resultando em 403 Forbidden); validações N1 operacionais; vínculo misto bidirecional. |
| M4 | Documentos MinIO + VORTEX Sign (3 níveis, verificação, hash). | Auditoria de conformidade LGPD: certificar que ações de exclusão cadastral não quebram o Ledger e que documentos selados preservam hash SHA-256 e assinatura. |
| M5 | Frontend Shell federada + UI-Core + Rconta completa (7 módulos + 2 menus). | Componente ValidationBadge refletindo estados N0 a N3; isolamento de falha nos remotes stub; alternância de temas Claro/Escuro/Personalizado operacional. |
| M6 | Bateria de testes de aceite das Partes 1–3 + Relatório DoD. | Relatório explícito contendo itens executados e lacunas declaradas (Regra 10); validação de 100% dos testes unitários, de integração e de concorrência. |
| M7 | Exportação VPS (Docker Compose Prod, backup/restore, scripts). | Scripts backup.sh (pg_dump + MinIO mirror) e restore.sh validados em ambiente limpo; checklist README-VPS.md testado; checklist final preenchido. |

### 5. Condições Gerais de Execução

1. Sequenciamento Estrito: nenhum marco de trabalho poderá ser iniciado antes que o anterior tenha sido formalmente concluído, testado e registrado em conformidade com seus respectivos critérios de aceite.

2. Transparência de Engenharia (Regra 10): ao término de cada marco, o relatório de status deve expor taxativamente o que foi entregue e o que NÃO foi entregue, detalhando o estado de conformidade de cada uma das ressalvas aplicáveis.

3. Prevalência Contratual: na ocorrência de qualquer discrepância técnica entre o plano proposto e os arquivos de especificação contidos na pasta de governança, prevalecerão soberanamente o CLAUDE.md e as diretrizes regulatórias de docs/07-delimitacao.md.

4. Parâmetros Regulatórios: prazos, severidades de alertas, tolerâncias e métricas normativas (como a janela de 90 dias para exames toxicológicos de ARSO ou o tempo de resposta do SESCINC) devem seguir estritamente as tabelas de referência canônica.

5. Homologação Final: a validação definitiva do ciclo M0–M7 na exportação para VPS exigirá a entrega de um sumário executivo com a confirmação expressa do cumprimento de todas as 6 ressalvas deste documento.

### 6. Checklist de Conformidade Técnica para o Agente

O agente de execução deve manter o seguinte controle de conformidade durante o desenvolvimento:

| Ressalva | Correção Exigida | Marco | Status de Cumprimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressalva 1 | Criação integral dos 19 schemas na migração 000. | M0 | ☐ Pendente ☒ Cumprida |
| Ressalva 2 | Definição da estratégia de particionamento vs. tabela única e índice. | M1 | ☐ Pendente ☒ Cumprida |
| Ressalva 3 | Injeção de SET LOCAL no Gateway e testes de RLS via chamadas HTTP. | M2 / M3 | ☐ Pendente ☒ Cumprida |
| Ressalva 4 | Pseudonimização total de PII nos payloads gravados no Ledger. | M1 / M4 | ☐ Pendente ☒ Cumprida |
| Ressalva 5 | Constraint UNIQUE e lock transacional na emissão de protocolos. | M1 | ☐ Pendente ☒ Cumprida |
| Ressalva 6 | Padronização de GET /health, logger pino e demarcação de escopo. | M0 / M7 | ☐ Pendente ☒ Cumprida |

"Instrução ao Agente: confirme o recebimento e o entendimento deste documento, preenchendo o status das ressalvas antes de submeter os entregáveis dos respectivos marcos."

Documento elaborado em 07 de setembro de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.

VORTEX — Documento de governança. Uso interno restrito.